# Roadmap de desarrollo

## Plataforma de descubrimiento y evaluación de captura de datos personales en aplicaciones web

Versión: 0.1
Objetivo: establecer una secuencia de construcción coherente, posteriormente descomponible en épicas, historias y tareas pequeñas para desarrollo asistido mediante vibe coding.

# 1. Principio rector del roadmap

El producto deberá desarrollarse desde el núcleo hacia las capacidades especializadas, siguiendo esta progresión:

Autorización y alcance
        ↓
Modelo común de datos y evidencias
        ↓
Exploración externa pasiva
        ↓
Observación dinámica del navegador
        ↓
Clasificación de datos
        ↓
Análisis de consentimiento
        ↓
Revisión y reportes
        ↓
Evaluación autenticada
        ↓
Análisis de código y sistemas internos
        ↓
Linaje integral
        ↓
Monitoreo continuo

La regla principal será:

Ninguna fase deberá crear una estructura paralela para representar datos, evidencias, ejecuciones o hallazgos.

Todas las capacidades deberán utilizar el mismo modelo de dominio, repositorio de evidencias, mecanismo de clasificación y proceso de revisión.

La plataforma entregará evidencia técnica y documental, pero no determinará automáticamente la licitud jurídica definitiva del tratamiento. La Ley N.º 21.719 exige considerar finalidad, proporcionalidad, transparencia, base de licitud y consentimiento cuando corresponda.

# 2. Estrategia general de construcción

## 2.1 Construcción mediante cortes verticales

No se recomienda desarrollar primero toda la interfaz, luego todo el backend y finalmente los escáneres.

Cada incremento deberá recorrer una funcionalidad completa:

Configuración
    ↓
Ejecución
    ↓
Captura
    ↓
Persistencia
    ↓
Clasificación
    ↓
Evidencia
    ↓
Visualización
    ↓
Prueba automatizada

Ejemplo de primer corte vertical:

Ingresar una URL, ejecutar una exploración de una sola página, detectar un formulario, guardar sus campos y mostrarlos en pantalla con una captura de evidencia.

Este enfoque permite probar tempranamente que la arquitectura es funcional.

## 2.2 Modularidad progresiva

La primera versión debe construirse como un monolito modular con workers desacoplados, evitando microservicios prematuros.

Separación lógica inicial:

- Portal web.

- API de gestión.

- Orquestador.

- Worker de crawling.

- Worker de navegador.

- Motor de clasificación.

- Repositorio de evidencias.

- Generador de reportes.

Los módulos podrán separarse físicamente más adelante cuando existan razones operacionales reales.

## 2.3 Contratos antes que implementación

Antes de programar cada fase deberán definirse:

- Entidades.

- Estados.

- Eventos.

- APIs.

- Formatos de evidencia.

- Códigos de error.

- Criterios de aceptación.

- Casos de prueba.

El vibe coding deberá implementar contratos previamente establecidos, no inventarlos durante cada tarea.

# 3. Arquitectura de referencia inicial

La arquitectura definitiva deberá documentarse mediante una decisión formal, pero como punto de partida se recomienda:

## Aplicación web

- React o Next.js.

- TypeScript.

- Diseño basado en componentes.

- Autenticación centralizada.

- Separación por organización y proyecto.

## Backend y orquestación

- Node.js con NestJS o framework equivalente.

- API REST documentada mediante OpenAPI.

- Procesamiento asíncrono mediante colas.

- Workers independientes para tareas de larga duración.

## Automatización web

- Playwright.

- Navegadores Chromium inicialmente.

- Firefox y WebKit en una fase posterior.

- Chrome DevTools Protocol para captura de red cuando sea necesario.

## Persistencia

- PostgreSQL para metadatos.

- Almacenamiento de objetos compatible con S3 para evidencias.

- Redis para colas, locks y estado temporal.

- Bóveda de secretos para credenciales y tokens.

## Observabilidad

- Logs estructurados.

- OpenTelemetry.

- Métricas de ejecución.

- Correlation ID.

- Auditoría de acciones humanas y automáticas.

## Análisis especializado

- TypeScript para reglas iniciales.

- Servicios Python opcionales para NLP, clasificación o análisis avanzado.

- Semgrep, Tree-sitter o herramientas equivalentes en fases de código fuente.

La selección final deberá quedar formalizada en ADR-001 — Arquitectura tecnológica base.

# 4. Artefactos transversales obligatorios

Antes de entrar en las fases funcionales, deberán mantenerse los siguientes artefactos:

## 4.1 Registro de decisiones de arquitectura

Directorio sugerido:

/docs/adr/

Ejemplos:

- ADR-001: stack tecnológico.

- ADR-002: estrategia multicliente.

- ADR-003: almacenamiento de evidencias.

- ADR-004: enmascaramiento de datos.

- ADR-005: motor de reglas.

- ADR-006: estrategia de workers.

- ADR-007: clasificación automática y revisión humana.

## 4.2 Glosario del dominio

Debe definir de forma única:

- Responsable.

- Titular.

- Dato personal.

- Categoría de dato.

- Captura.

- Transmisión.

- Evidencia.

- Observación.

- Hallazgo.

- Discrepancia.

- Consentimiento observado.

- Estado de consentimiento.

- Ejecución.

- Flujo.

- Tercero.

- Fuente.

- Destino.

## 4.3 Modelo de estados

Toda entidad con ciclo de vida deberá tener estados documentados.

Ejemplo de ejecución:

DRAFT
→ VALIDATED
→ QUEUED
→ RUNNING
→ PAUSED
→ COMPLETED
→ COMPLETED_WITH_WARNINGS
→ FAILED
→ CANCELLED

## 4.4 Contratos API

Toda funcionalidad deberá exponerse mediante contratos versionados.

## 4.5 Corpus de pruebas

Deberá existir un conjunto controlado de sitios sintéticos que reproduzcan:

- Formularios simples.

- Formularios dinámicos.

- Cookies.

- LocalStorage.

- Tracking previo.

- Tracking posterior.

- Rechazo efectivo.

- Rechazo inefectivo.

- Formularios con datos sensibles.

- APIs.

- Aplicaciones autenticadas.

- Cargas de archivos.

Este corpus será crítico para evitar regresiones provocadas por cambios generados mediante IA.

# 5. Roadmap detallado

# Etapa 0 — Constitución del producto

## Objetivo

Definir qué es y qué no es la plataforma antes de escribir código productivo.

## Actividades

- Confirmar alcance funcional.

- Definir usuarios objetivo.

- Identificar modalidades de evaluación.

- Definir límites éticos y técnicos.

- Establecer niveles de evidencia.

- Formalizar que la plataforma no certificará automáticamente cumplimiento.

- Definir categorías iniciales de datos.

- Definir severidades.

- Crear glosario.

- Crear registro inicial de riesgos.

## Entregables

- Documento de visión.

- Alcance y exclusiones.

- Glosario.

- Mapa de actores.

- Casos de uso.

- Matriz de modalidades de evaluación.

- Política de uso autorizado.

- ADR iniciales.

## Criterio de salida

No deberá iniciarse el desarrollo funcional mientras existan ambigüedades sobre:

- Qué acciones puede ejecutar el escáner.

- Qué evidencia conservará.

- Qué constituye un hallazgo.

- Qué representa una conclusión jurídica.

# Etapa 1 — Fundación del repositorio y gobierno técnico

## Objetivo

Crear una estructura de desarrollo estable para personas y agentes de IA.

## Actividades

- Crear monorepo.

- Definir estructura de carpetas.

- Configurar linting y formateo.

- Configurar tipado estricto.

- Configurar pruebas unitarias.

- Configurar pruebas de integración.

- Configurar pipeline CI.

- Configurar análisis de dependencias.

- Configurar gestión de variables de entorno.

- Crear plantillas de pull request.

- Crear plantillas de ADR.

- Crear convenciones de commits.

- Configurar generación de OpenAPI.

- Definir estrategia de migraciones de base de datos.

## Estructura sugerida

/apps
  /web
  /api
  /worker-crawler
  /worker-browser

/packages
  /domain
  /contracts
  /evidence
  /classification
  /security
  /shared

/database
  /migrations
  /seeds

/docs
  /adr
  /architecture
  /requirements
  /testing

/test-lab
  /sites
  /fixtures
  /golden-results

## Entregables

- Repositorio inicial.

- Pipeline operativo.

- Aplicaciones mínimas ejecutables.

- Base de datos local.

- Documentación de instalación.

- Convenciones para vibe coding.

## Criterio de salida

Un desarrollador nuevo o agente de código deberá poder:

- Clonar el repositorio.

- Levantar el sistema.

- Ejecutar pruebas.

- Crear una migración.

- Consultar la API documentada.

# Etapa 2 — Modelo de dominio y evidencia

## Objetivo

Crear el lenguaje y las estructuras que utilizarán todas las fases posteriores.

## Entidades iniciales

- Organization.

- User.

- Project.

- Authorization.

- Target.

- ScanProfile.

- Execution.

- BrowserSession.

- Page.

- Form.

- FormField.

- DataObservation.

- DataCategory.

- NetworkRequest.

- StorageArtifact.

- ThirdParty.

- ConsentState.

- PolicyDocument.

- Evidence.

- Finding.

- ReviewDecision.

- Report.

## Actividades

- Diseñar diagrama entidad-relación.

- Definir identificadores.

- Definir relaciones.

- Definir estados.

- Crear migraciones.

- Crear repositorios.

- Crear servicios de dominio.

- Crear contratos API.

- Crear auditoría.

- Crear pruebas de integridad.

## Decisiones críticas

- Una observación no es un hallazgo.

- Una evidencia puede respaldar múltiples observaciones.

- Un hallazgo puede relacionar varias evidencias.

- La clasificación automática debe ser revisable.

- El valor capturado debe poder almacenarse enmascarado o no almacenarse.

- Toda evidencia debe pertenecer a una ejecución.

## Criterio de salida

Debe ser posible crear manualmente mediante API:

- Un proyecto.

- Un objetivo.

- Una ejecución.

- Una página.

- Un campo detectado.

- Una evidencia.

- Un hallazgo.

- Una decisión humana.

# Etapa 3 — Módulo de autorización, alcance y salvaguardas

## Objetivo

Impedir que el sistema ejecute acciones fuera de un alcance autorizado.

## Funcionalidades

- Registro de autorización.

- Dominios permitidos.

- Subdominios permitidos.

- Rutas excluidas.

- Operaciones permitidas.

- Fechas de vigencia.

- Límite de peticiones.

- Límite de concurrencia.

- Profundidad máxima.

- Tiempo máximo.

- Identificación del agente.

- Contacto de emergencia.

- Botón de detención.

- Lista de acciones prohibidas.

## Actividades

- Implementar validación de alcance.

- Implementar normalización de URLs.

- Bloquear redirecciones fuera del alcance.

- Implementar rate limiting.

- Implementar kill switch.

- Crear auditoría de solicitudes.

- Crear validaciones previas a una ejecución.

- Crear simulación de alcance sin ejecutar el scan.

## Criterio de salida

El sistema deberá rechazar automáticamente:

- Dominios no autorizados.

- URLs fuera de vigencia.

- Rutas excluidas.

- Ejecuciones sin autorización.

- Redirecciones hacia dominios no permitidos.

Esta etapa es prerrequisito para cualquier crawler o navegador automatizado.

# Etapa 4 — Laboratorio sintético y pruebas doradas

## Objetivo

Disponer de sitios controlados que permitan probar cada comportamiento esperado.

## Sitios iniciales

### Sitio A — Formulario simple

- Nombre.

- Correo.

- Teléfono.

- Casilla de privacidad.

### Sitio B — Cookies y analítica

- Cookie necesaria.

- Cookie de analítica.

- Aceptar.

- Rechazar.

### Sitio C — Tracking defectuoso

- Ejecuta tracking antes de cualquier elección.

### Sitio D — Aplicación dinámica

- React.

- Formularios generados en tiempo de ejecución.

- API JSON.

### Sitio E — Datos sensibles

- Campo de salud.

- Carga de documento.

- Texto informativo específico.

### Sitio F — Extranet

- Inicio de sesión.

- Dos roles.

- Flujos diferenciados.

## Actividades

- Crear sitios sintéticos.

- Crear resultados esperados.

- Crear fixtures.

- Crear snapshots.

- Configurar ejecución en CI.

- Crear casos positivos y negativos.

## Criterio de salida

Cada nueva capacidad del escáner deberá probarse contra un sitio controlado antes de probarse en sitios reales.

# Etapa 5 — Crawler externo pasivo

## Objetivo

Descubrir la superficie pública sin enviar formularios ni realizar acciones transaccionales.

## Incremento 5.1 — Una página

- Ingresar URL.

- Obtener HTML.

- Guardar estado HTTP.

- Detectar título.

- Guardar evidencia.

- Mostrar resultado.

## Incremento 5.2 — Enlaces internos

- Extraer enlaces.

- Normalizar URLs.

- Evitar duplicados.

- Respetar profundidad.

- Respetar alcance.

## Incremento 5.3 — Recursos

- JavaScript.

- CSS.

- Manifest.

- Sitemap.

- Robots.

- Service workers.

## Incremento 5.4 — Formularios

- Campos visibles.

- Campos ocultos.

- Etiquetas.

- Métodos.

- Endpoints.

- Validaciones.

- Campos obligatorios.

## Incremento 5.5 — Documentos legales

- Política de privacidad.

- Política de cookies.

- Términos.

- Formularios de derechos.

## Entregables

- Inventario de páginas.

- Inventario de formularios.

- Inventario de recursos.

- Evidencias HTML.

- Resumen de cobertura.

## Criterio de salida

La ejecución deberá poder recorrer un sitio sintético completo sin:

- Salir del dominio permitido.

- Enviar formularios.

- Duplicar páginas.

- Sobrepasar límites.

- Perder trazabilidad.

# Etapa 6 — Navegador automatizado y observación dinámica

## Objetivo

Observar comportamientos que no son visibles mediante crawling HTTP tradicional.

## Incremento 6.1 — Renderizado

- Ejecutar JavaScript.

- Esperar carga.

- Capturar DOM.

- Capturar screenshot.

## Incremento 6.2 — Red

- Solicitudes.

- Respuestas.

- Encabezados.

- Query strings.

- Cuerpos permitidos.

- Dominios receptores.

- Correlación con página y acción.

## Incremento 6.3 — Storage

- Cookies.

- LocalStorage.

- SessionStorage.

- IndexedDB.

- Cache Storage.

## Incremento 6.4 — Eventos

- Clics.

- Cambios de página.

- Apertura de modales.

- Formularios dinámicos.

- Navegación SPA.

## Incremento 6.5 — Protocolos

- Fetch.

- XHR.

- Beacon.

- GraphQL.

- WebSocket básico.

## Criterio de salida

Una ejecución deberá poder responder:

- Qué página fue visitada.

- Qué scripts se ejecutaron.

- Qué datos se almacenaron.

- Qué solicitudes se realizaron.

- Qué acción originó cada solicitud.

# Etapa 7 — Clasificación inicial de datos

## Objetivo

Transformar campos y transmisiones técnicas en observaciones comprensibles.

## Secuencia recomendada

### 7.1 Reglas determinísticas

- Diccionario de nombres.

- Atributos HTML.

- Tipos de input.

- Autocomplete.

- Expresiones regulares.

- Patrones de endpoints.

### 7.2 Clasificación contextual

- Etiqueta.

- Placeholder.

- Texto circundante.

- Nombre del formulario.

- Página.

- Destino.

### 7.3 Confianza

Cada resultado deberá indicar:

- Categoría.

- Confianza.

- Evidencia.

- Regla aplicada.

- Versión del clasificador.

### 7.4 Revisión humana

- Confirmar.

- Rechazar.

- Reclasificar.

- Comentar.

- Marcar falso positivo.

## Criterio de salida

El sistema deberá clasificar correctamente, en el laboratorio:

- Nombre.

- Correo.

- Teléfono.

- RUT.

- Dirección.

- Fecha de nacimiento.

- Geolocalización.

- Datos de salud.

- Campos desconocidos.

No deberán incorporarse modelos generativos antes de contar con una línea base determinística medible.

# Etapa 8 — Motor de escenarios de consentimiento

## Objetivo

Comparar el comportamiento técnico del sitio bajo distintos estados de elección.

## Escenarios iniciales

- Sin interacción.

- Rechazar todo.

- Aceptar todo.

- Configuración personalizada.

- Revocar consentimiento.

- Segunda visita.

## Actividades

- Detectar banners.

- Identificar botones.

- Guardar texto visible.

- Ejecutar escenarios aislados.

- Comparar cookies.

- Comparar storage.

- Comparar tráfico.

- Comparar terceros.

- Comparar identificadores.

- Detectar persistencia de elecciones.

## Resultado esperado

El motor deberá producir diferencias como:

Google Analytics
- Sin interacción: ejecutado
- Rechazar: ejecutado
- Aceptar: ejecutado

o:

Marketing Pixel
- Sin interacción: no ejecutado
- Rechazar: no ejecutado
- Aceptar: ejecutado
- Revocar: no ejecutado

## Criterio de salida

El sistema deberá poder diferenciar:

- Consentimiento visible.

- Acción afirmativa.

- Casilla premarcada.

- Rechazo efectivo.

- Rechazo inefectivo.

- Revocación efectiva.

- Transmisión previa.

# Etapa 9 — Repositorio de evidencias y consola de revisión

## Objetivo

Convertir observaciones automáticas en resultados auditables y revisables.

## Funcionalidades

- Visualizador de capturas.

- Visualizador de DOM.

- Visualizador de solicitudes.

- Valores enmascarados.

- Línea de tiempo.

- Filtros.

- Confirmación humana.

- Comentarios.

- Clasificación.

- Historial de cambios.

- Hash de evidencia.

- Exportación.

## Flujo

Observación automática
→ Pendiente de revisión
→ Confirmada
→ Rechazada
→ Convertida en hallazgo
→ Cerrada

## Criterio de salida

Ningún hallazgo crítico deberá emitirse sin:

- Evidencia.

- Regla.

- Confianza.

- Posibilidad de revisión.

- Registro del analista que tomó la decisión.

# Etapa 10 — Reportes e inventarios

## Objetivo

Transformar resultados técnicos en entregables útiles para privacidad, legal, seguridad y desarrollo.

## Reportes iniciales

- Resumen ejecutivo.

- Inventario de formularios.

- Inventario de datos.

- Inventario de cookies.

- Inventario de terceros.

- Matriz dato–captura–destino.

- Evidencia de consentimiento.

- Discrepancias.

- Limitaciones de cobertura.

## Exportaciones

- PDF.

- CSV.

- JSON.

- HAR sanitizado.

- Capturas.

- Evidencias comprimidas.

## Criterio de salida

Toda afirmación incluida en un reporte deberá permitir navegar hasta su evidencia de origen.

# Etapa 11 — Evaluación autenticada

## Objetivo

Extender la plataforma a extranets, intranets y portales privados.

## Capacidades

- Bóveda de credenciales.

- Usuarios de prueba.

- Sesiones autenticadas.

- Flujos predefinidos.

- Roles.

- MFA asistido.

- Captura de páginas privadas.

- Carga de archivos sintéticos.

- Baja de credenciales al finalizar.

## Secuencia

- Un rol.

- Un flujo autenticado.

- Múltiples flujos.

- Múltiples roles.

- Comparación entre roles.

- Reutilización controlada de sesiones.

## Criterio de salida

La plataforma deberá poder ejecutar un recorrido autenticado sin:

- Exponer credenciales.

- Registrar contraseñas.

- Reutilizar sesiones entre clientes.

- Ejecutar acciones irreversibles.

- Acceder fuera del flujo autorizado.

# Etapa 12 — Análisis de código fuente frontend

## Objetivo

Encontrar capturas potenciales que no fueron activadas durante una ejecución dinámica.

## Alcance inicial

- Formularios.

- Variables.

- Clientes HTTP.

- Cookies.

- Storage.

- Geolocalización.

- Cámara.

- Micrófono.

- Analytics.

- SDK externos.

- Textos de consentimiento.

- Feature flags.

- Logs de consola.

## Secuencia

- Ingesta de repositorio.

- Indexación.

- Detección de framework.

- Reglas simples.

- AST.

- Referencias cruzadas.

- Asociación archivo-línea.

- Vinculación con observaciones dinámicas.

## Criterio de salida

Cada detección deberá indicar:

- Archivo.

- Línea.

- Regla.

- Fragmento mínimo.

- Categoría probable.

- Estado estático o dinámico.

# Etapa 13 — Análisis backend, APIs, bases y logs

## Objetivo

Extender el descubrimiento desde la captura visible hasta el procesamiento y persistencia.

## Orden recomendado

### 13.1 APIs

- OpenAPI.

- GraphQL.

- Rutas.

- DTO.

- Entradas.

- Salidas.

### 13.2 Backend

- Controladores.

- Servicios.

- Integraciones.

- Colas.

- Webhooks.

- Correos.

- Exportaciones.

### 13.3 Persistencia

- Entidades ORM.

- Tablas.

- Columnas.

- Archivos.

- Cachés.

- Históricos.

### 13.4 Logs

- Logs de aplicación.

- Trazas.

- APM.

- Dead-letter queues.

- Cuerpos completos.

- Tokens.

- Datos personales.

### 13.5 Infraestructura

- Regiones.

- Almacenamiento.

- Backups.

- SaaS.

- Réplicas.

- Configuraciones de retención.

## Criterio de salida

El sistema deberá poder representar:

Dato solicitado
→ Endpoint
→ Servicio
→ Base de datos

aunque parte del recorrido requiera confirmación humana.

# Etapa 14 — Correlación y linaje integral

## Objetivo

Unificar evidencia externa, dinámica y de código.

## Grafo esperado

Campo del formulario
→ Variable frontend
→ Solicitud HTTP
→ DTO
→ Controlador
→ Servicio
→ Tabla
→ Integración externa

## Actividades

- Definir nodos.

- Definir aristas.

- Crear reglas de correlación.

- Correlacionar por nombre.

- Correlacionar por esquema.

- Correlacionar por endpoint.

- Correlacionar por valor sintético.

- Mostrar confianza.

- Permitir correcciones humanas.

## Criterio de salida

El linaje no deberá ocultar incertidumbre.

Cada vínculo será:

- Confirmado.

- Inferido con alta confianza.

- Inferido con baja confianza.

- Rechazado.

- Pendiente.

# Etapa 15 — Motor legal-técnico y discrepancias

## Objetivo

Relacionar comportamiento observado con información declarada.

## Capacidades

- Extraer finalidades declaradas.

- Identificar categorías mencionadas.

- Identificar terceros.

- Identificar transferencias.

- Identificar plazos.

- Identificar derechos.

- Identificar decisiones automatizadas.

- Comparar política con comportamiento.

## Tipos de salida

- Dato observado y no declarado.

- Tercero observado y no declarado.

- Finalidad no encontrada.

- Captura anterior a información.

- Consentimiento premarcado.

- Tracking posterior al rechazo.

- Revocación no efectiva.

- Retención no informada.

- Base de licitud no identificada.

## Restricción

El lenguaje del producto deberá decir:

- “No se observó”.

- “No se encontró”.

- “Existe una posible discrepancia”.

- “Requiere validación”.

No deberá decir automáticamente:

- “Es ilegal”.

- “Cumple”.

- “No cumple”.

- “El consentimiento es inválido jurídicamente”.

# Etapa 16 — Monitoreo continuo y comparación de versiones

## Objetivo

Detectar cambios después de la evaluación inicial.

## Capacidades

- Ejecuciones programadas.

- Comparación entre versiones.

- Nuevos campos.

- Nuevas cookies.

- Nuevos terceros.

- Nuevos endpoints.

- Cambio en políticas.

- Cambio de comportamiento.

- Alertas.

- Integración CI/CD.

## Comparación

Versión anterior
vs.
Versión actual

El sistema deberá distinguir:

- Cambio técnico.

- Cambio documental.

- Cambio de clasificación.

- Cambio de regla del escáner.

- Cambio real del sitio.

## Criterio de salida

Toda alerta deberá identificar la causa probable de la diferencia y evitar atribuir al sitio cambios producidos sólo por una nueva versión del clasificador.

# Etapa 17 — Hardening y productización

## Objetivo

Preparar la plataforma para clientes reales.

## Áreas

### Seguridad

- MFA.

- RBAC.

- Segregación por tenant.

- Cifrado.

- Bóveda de secretos.

- Auditoría.

- Pruebas de penetración.

- Gestión de vulnerabilidades.

### Operación

- Backups.

- Restauración.

- Escalabilidad.

- Colas.

- Reintentos.

- Timeouts.

- Observabilidad.

- Runbooks.

### Privacidad

- Retención configurable.

- Eliminación por cliente.

- Enmascaramiento.

- Minimización.

- Exportación.

- Restricción de acceso.

- No entrenamiento con datos de clientes.

### Comercialización

- Planes.

- Límites de uso.

- Instancia dedicada.

- SaaS.

- On-premise.

- Cloud del cliente.

- Contratos y SLA.

## Criterio de salida

La plataforma deberá completar una evaluación piloto de extremo a extremo con:

- Alcance autorizado.

- Ejecución controlada.

- Evidencia.

- Revisión.

- Reporte.

- Eliminación de credenciales.

- Cierre formal.

# 6. Releases recomendadas

## Release 0 — Fundación

Incluye etapas 0 a 4.

Resultado: arquitectura, modelo, seguridad de alcance y laboratorio.

## Release 1 — Descubrimiento externo

Incluye etapas 5 a 7.

Resultado: inventario de páginas, formularios, campos, cookies y transmisiones básicas.

## Release 2 — Consentimiento y evidencia

Incluye etapas 8 a 10.

Resultado: comparación de estados, revisión humana y reportes.

## Release 3 — Aplicaciones privadas

Incluye etapa 11.

Resultado: evaluación autenticada de extranets e intranets.

## Release 4 — Acceso interno autorizado

Incluye etapas 12 a 14.

Resultado: análisis de código, backend, persistencia y linaje.

## Release 5 — Evaluación legal-técnica asistida

Incluye etapa 15.

Resultado: discrepancias entre comportamiento y documentación.

## Release 6 — Operación continua

Incluye etapas 16 y 17.

Resultado: monitoreo, CI/CD, seguridad, escalabilidad y producto comercial.

# 7. Camino crítico

La secuencia mínima obligatoria será:

Etapa 0
→ Etapa 1
→ Etapa 2
→ Etapa 3
→ Etapa 4
→ Etapa 5
→ Etapa 6
→ Etapa 7
→ Etapa 8
→ Etapa 9
→ Etapa 10

No deberá desarrollarse:

- Consentimiento antes del navegador automatizado.

- Linaje antes del modelo de evidencia.

- Análisis backend antes de estabilizar la taxonomía.

- Monitoreo continuo antes de contar con resultados reproducibles.

- IA generativa antes de disponer de reglas determinísticas y corpus de evaluación.

Las etapas 12 y 13 podrán avanzar parcialmente en paralelo, una vez estabilizados el modelo de dominio y el repositorio de evidencia.

# 8. Reglas para descomponer el roadmap en vibe coding

Cada tarea entregada a un agente de código deberá contener:

## 8.1 Objetivo único

Ejemplo:

Implementar la entidad FormField y sus migraciones.

No:

Implementar el módulo de formularios completo.

## 8.2 Contexto explícito

- Fase.

- Módulo.

- Entidades relacionadas.

- Contratos existentes.

- ADR aplicables.

## 8.3 Archivos permitidos

Se deberá indicar qué carpetas puede modificar el agente.

## 8.4 Archivos prohibidos

Especialmente:

- Migraciones anteriores.

- Contratos publicados.

- Configuración de seguridad.

- Módulos fuera del alcance.

## 8.5 Entradas y salidas

- Payload.

- Respuesta.

- Errores.

- Eventos.

- Estados.

## 8.6 Criterios de aceptación verificables

Ejemplo:

- Crea una migración.

- Agrega pruebas.

- No rompe contratos anteriores.

- El lint pasa.

- La API aparece en OpenAPI.

## 8.7 Pruebas obligatorias

- Unitarias.

- Integración.

- Regresión.

- Sitio sintético cuando corresponda.

## 8.8 Restricciones

- No crear dependencias nuevas sin autorización.

- No cambiar el modelo de dominio.

- No duplicar utilidades.

- No guardar secretos.

- No desactivar pruebas.

- No utilizar any salvo excepción justificada.

- No modificar contratos sin ADR.

# 9. Tamaño recomendado de las tareas

Para vibe coding, cada tarea debería representar entre medio día y dos días de trabajo humano equivalente.

Ejemplos adecuados:

- Crear normalizador de URLs.

- Detectar campos obligatorios.

- Persistir screenshot.

- Capturar LocalStorage.

- Enmascarar encabezado Authorization.

- Comparar cookies entre dos sesiones.

- Agregar revisión manual de una clasificación.

- Exportar inventario a CSV.

Ejemplos demasiado grandes:

- Construir el crawler.

- Implementar consentimiento.

- Crear análisis de código.

- Implementar reportes.

- Hacer la plataforma segura.

Las funcionalidades grandes deberán dividirse por comportamiento observable.

# 10. Definition of Ready

Una tarea estará lista para vibe coding sólo cuando tenga:

- Objetivo.

- Dependencias.

- Contrato.

- Modelo de datos.

- Casos de prueba.

- Criterios de aceptación.

- Archivos afectados.

- Restricciones.

- Ejemplo de entrada.

- Ejemplo de salida.

# 11. Definition of Done

Una tarea se considerará terminada cuando:

- El código compile.

- El lint pase.

- Las pruebas pasen.

- Existan pruebas nuevas.

- No existan secretos.

- Las migraciones sean reversibles.

- La documentación esté actualizada.

- OpenAPI esté actualizado.

- La funcionalidad esté observable.

- Los errores estén controlados.

- No se rompa el corpus dorado.

- El código haya sido revisado.

- El resultado corresponda exactamente al alcance de la tarea.

# 12. Mecanismos para mantener coherencia

## 12.1 Modelo de dominio único

Las entidades centrales vivirán en un paquete compartido y no deberán duplicarse.

## 12.2 API versionada

Toda integración utilizará contratos definidos.

## 12.3 Migraciones obligatorias

No se permitirán cambios manuales de esquema.

## 12.4 Eventos normalizados

Ejemplos:

- execution.created

- execution.started

- page.discovered

- form.detected

- data.observed

- evidence.created

- finding.confirmed

- execution.completed

## 12.5 Correlation ID

Toda ejecución, sesión, solicitud y evidencia deberá estar correlacionada.

## 12.6 Versionamiento de clasificadores

Cada clasificación deberá registrar la versión de reglas o modelo.

## 12.7 Pruebas doradas

Los resultados esperados del laboratorio deberán almacenarse y compararse automáticamente.

## 12.8 Feature flags

Las capacidades experimentales deberán activarse por configuración.

## 12.9 Revisión arquitectónica

Todo cambio que afecte más de un módulo requerirá ADR o revisión explícita.

## 12.10 Evitar correcciones locales

Cuando una tarea revele una limitación del modelo común, deberá corregirse el modelo central y no introducir excepciones ocultas en un módulo.

# 13. Riesgos principales del desarrollo con vibe coding

## Fragmentación del modelo

Distintos agentes pueden crear estructuras equivalentes con nombres diferentes.

Mitigación: contratos y paquete de dominio único.

## Sobreingeniería

La IA puede incorporar patrones innecesarios.

Mitigación: monolito modular y dependencias controladas.

## Funcionalidades sin pruebas

La generación rápida puede producir componentes aparentemente terminados.

Mitigación: ninguna tarea se cierra sin pruebas.

## Pérdida de seguridad

Los agentes pueden registrar tokens, cuerpos completos o credenciales.

Mitigación: librería central de redacción y pruebas de no exposición.

## Cambios incompatibles

Una tarea puede modificar contratos utilizados por otras fases.

Mitigación: API versionada, migraciones y pruebas de contrato.

## Falsos positivos crecientes

La incorporación rápida de reglas puede reducir la precisión.

Mitigación: corpus dorado, métricas y revisión humana.

## Dependencia excesiva de IA generativa

La IA puede entregar conclusiones difíciles de reproducir.

Mitigación: reglas determinísticas primero, IA como apoyo y evidencia explicable.

# 14. Primer hito funcional recomendado

El primer hito demostrable no debería ser un dashboard general.

Debería ser este flujo completo:

- Crear proyecto.

- Registrar autorización.

- Ingresar una URL.

- Validar alcance.

- Visitar una página.

- Detectar un formulario.

- Detectar sus campos.

- Clasificar nombre y correo.

- Capturar screenshot.

- Guardar evidencia.

- Mostrar resultados.

- Exportar CSV.

- Ejecutar pruebas contra un sitio sintético.

Este hito validará:

- Arquitectura.

- Modelo de dominio.

- Orquestación.

- Persistencia.

- Evidencia.

- Clasificación.

- Interfaz.

- Reportería.

- Seguridad de alcance.

# 15. Segundo hito funcional recomendado

El segundo hito deberá demostrar la capacidad diferenciadora:

- Abrir un sitio con banner.

- Ejecutar una sesión sin interacción.

- Ejecutar otra sesión rechazando.

- Ejecutar otra aceptando.

- Capturar cookies y tráfico.

- Comparar resultados.

- Mostrar diferencias.

- Generar un hallazgo revisable.

- Vincularlo con evidencia.

- Exportar un reporte.

Este hito materializa la principal propuesta de valor del producto.

# 16. Resultado esperado del roadmap

Al completar las etapas, la plataforma deberá poder responder, con distintos niveles de evidencia:

- Qué datos solicita un sitio.

- Qué datos genera automáticamente.

- Qué datos guarda en el navegador.

- Qué datos transmite.

- A qué dominios los transmite.

- En qué estado de consentimiento ocurre.

- Qué información se muestra al usuario.

- Qué código participa en la captura.

- Dónde se procesa o almacena.

- Qué diferencias existen entre lo declarado y lo observado.

- Qué elementos requieren revisión humana.

La secuencia propuesta permite que cada release sea utilizable por sí sola, pero que sus resultados sigan alimentando el mismo modelo de datos y evidencia, evitando reconstrucciones profundas en las fases posteriores.