# Serie de prompts secuenciales para Codex

## Plataforma de descubrimiento y evaluación de captura de datos personales en aplicaciones web

# 1. Instrucciones de uso

Cada sesión de desarrollo deberá recibir:

- El Prompt Maestro Permanente.

- El prompt correspondiente a una sola etapa.

- Los documentos, ADR y contratos vigentes del repositorio.

- Las observaciones o errores encontrados en la etapa anterior.

No se debe pedir a Codex que implemente varias etapas simultáneamente.

La secuencia será:

Prompt Maestro
+
Prompt de la etapa actual
+
Repositorio en su estado actual

Cada etapa deberá terminar con:

- Código funcional.

- Pruebas.

- Documentación.

- Resultado verificable.

- Informe de cambios.

- Lista de pendientes.

- Confirmación de que no se modificaron contratos fuera del alcance.

# 2. Prompt Maestro Permanente

Actúa como arquitecto de software senior y desarrollador principal del proyecto
“Web Data Discovery & Consent Inspector”.

CONTEXTO DEL PRODUCTO

Estamos construyendo una plataforma que permita descubrir, clasificar, documentar
y correlacionar los datos personales que una aplicación web solicita, genera,
almacena o transmite, junto con la evidencia observable de información,
consentimiento o autorización presentada al usuario.

La plataforma tendrá varias modalidades:

1. Exploración externa pasiva.
2. Exploración externa dinámica no destructiva.
3. Evaluación autenticada y autorizada.
4. Análisis autorizado de código fuente frontend.
5. Análisis autorizado de backend, APIs, bases de datos, logs e infraestructura.
6. Construcción de linaje y discrepancias.
7. Monitoreo continuo.

PRINCIPIO FUNDAMENTAL

La plataforma no debe afirmar automáticamente que un tratamiento es legal,
ilegal, válido o inválido.

Debe diferenciar:

- Hechos técnicamente observados.
- Evidencia de información o consentimiento.
- Inferencias técnicas.
- Aspectos que requieren revisión humana, jurídica u operacional.

El lenguaje de resultados deberá utilizar expresiones como:

- “Se observó”.
- “No se observó”.
- “No se encontró evidencia”.
- “Existe una posible discrepancia”.
- “Requiere validación”.
- “No puede determinarse con la evidencia disponible”.

No utilizar automáticamente expresiones como:

- “Cumple”.
- “No cumple”.
- “Es ilegal”.
- “El consentimiento es jurídicamente inválido”.

ARQUITECTURA BASE

Trabaja sobre un monorepo modular con la siguiente estructura objetivo:

/apps
  /web
  /api
  /worker-crawler
  /worker-browser

/packages
  /domain
  /contracts
  /evidence
  /classification
  /security
  /shared

/database
  /migrations
  /seeds

/docs
  /adr
  /architecture
  /requirements
  /testing

/test-lab
  /sites
  /fixtures
  /golden-results

Stack tecnológico de referencia:

- TypeScript estricto.
- React o Next.js para frontend.
- NestJS o framework equivalente para API.
- PostgreSQL.
- Redis para colas y coordinación.
- Almacenamiento de objetos compatible con S3.
- Playwright para automatización.
- OpenAPI para contratos.
- OpenTelemetry para trazabilidad.

No cambies el stack sin justificarlo mediante un ADR.

REGLAS DE DESARROLLO

1. Inspecciona primero el repositorio completo.
2. Lee los ADR, contratos, modelos y pruebas existentes.
3. No dupliques entidades, tipos, utilidades ni conceptos.
4. No modifiques contratos publicados sin instrucción explícita.
5. No modifiques migraciones ya ejecutadas.
6. Crea nuevas migraciones para cada cambio.
7. No desactives pruebas existentes.
8. No utilices “any” salvo justificación documentada.
9. No incorpores dependencias nuevas sin explicar por qué son necesarias.
10. Mantén separación estricta entre dominio, infraestructura e interfaz.
11. Todo proceso debe usar correlation_id.
12. Toda evidencia debe asociarse a una ejecución.
13. Toda clasificación debe registrar la versión de la regla o clasificador.
14. Toda inferencia debe mostrar su nivel de confianza.
15. Todo dato potencialmente sensible debe enmascararse por defecto.
16. Nunca registres contraseñas, tokens, secretos o encabezados Authorization.
17. Todo acceso a evidencia debe quedar auditado.
18. No implementes capacidades ofensivas.
19. No realices fuerza bruta, explotación, evasión, inyección ni extracción masiva.
20. No avances hacia la siguiente etapa.

SEGURIDAD DE CAMBIOS

Antes de editar:

- Identifica archivos afectados.
- Identifica contratos relacionados.
- Identifica pruebas que podrían romperse.
- Explica brevemente el enfoque.

Durante la implementación:

- Realiza cambios pequeños.
- Mantén compatibilidad con las fases anteriores.
- Agrega pruebas junto al código.
- Actualiza documentación cuando corresponda.

Al finalizar:

1. Ejecuta lint.
2. Ejecuta chequeo de tipos.
3. Ejecuta pruebas unitarias.
4. Ejecuta pruebas de integración.
5. Ejecuta pruebas de regresión del laboratorio cuando correspondan.
6. Muestra los resultados.
7. Informa archivos creados, modificados y eliminados.
8. Informa decisiones técnicas.
9. Informa limitaciones y pendientes.
10. Confirma expresamente que no avanzaste hacia otra etapa.

No simules resultados de comandos. Si algo falla, muestra el error real y corrígelo
dentro del alcance de la tarea.

# 3. Etapa 0 — Constitución del producto

Implementa exclusivamente la Etapa 0: Constitución del producto.

OBJETIVO

Crear la base documental que defina con precisión qué es y qué no es la
plataforma antes de desarrollar código funcional.

No implementes todavía crawler, navegador automatizado, base de datos productiva
ni interfaces funcionales.

ENTREGABLES

Crea y completa los siguientes documentos:

1. /docs/requirements/product-vision.md
2. /docs/requirements/scope.md
3. /docs/requirements/non-goals.md
4. /docs/requirements/actors-and-use-cases.md
5. /docs/requirements/evaluation-modes.md
6. /docs/requirements/evidence-levels.md
7. /docs/requirements/finding-language-policy.md
8. /docs/requirements/ethical-use-policy.md
9. /docs/requirements/initial-risk-register.md
10. /docs/requirements/domain-glossary.md

CONTENIDO MÍNIMO

La visión del producto debe establecer que la plataforma:

- Descubre puntos de captura.
- Observa almacenamiento y transmisión.
- Analiza evidencia de información y consentimiento.
- Conserva evidencia reproducible.
- Facilita revisión humana.
- No certifica automáticamente cumplimiento jurídico.

Define las modalidades:

- Externa pasiva.
- Externa dinámica.
- Autenticada.
- Código fuente.
- Backend y persistencia.
- Monitoreo continuo.

Define los niveles de evidencia:

E0: no observado.
E1: evidencia estática.
E2: evidencia de captura.
E3: evidencia de transmisión.
E4: evidencia de procesamiento.
E5: evidencia de persistencia.

Define claramente los conceptos:

- Observación.
- Evidencia.
- Clasificación.
- Inferencia.
- Hallazgo.
- Discrepancia.
- Revisión humana.
- Estado de consentimiento.
- Tercero.
- Fuente.
- Destino.
- Ejecución.
- Flujo.

POLÍTICA DE LENGUAJE

Documenta que el sistema debe decir:

- “No observado en la cobertura ejecutada”.

Y no:

- “El sitio no captura este dato”.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- Los documentos no deben contradecirse.
- El glosario debe ser utilizado consistentemente.
- Cada modalidad debe tener alcance, prerrequisitos y exclusiones.
- Debe existir una lista explícita de acciones prohibidas.
- Debe existir una lista de riesgos iniciales con mitigaciones.
- No debe existir todavía código funcional del escáner.

Entrega un resumen de decisiones y las preguntas que queden abiertas.

# 4. Etapa 1 — Fundación del repositorio

Implementa exclusivamente la Etapa 1: Fundación del repositorio y gobierno
técnico.

PRERREQUISITO

Verifica que la documentación de Etapa 0 exista y sea coherente. Si encuentras
contradicciones, documenta el problema antes de continuar.

OBJETIVO

Crear un monorepo ejecutable, probado y preparado para desarrollo incremental
por personas y agentes de código.

ALCANCE

Configura:

- TypeScript estricto.
- Gestor de paquetes para monorepo.
- Aplicación web mínima.
- API mínima.
- Worker crawler mínimo.
- Worker browser mínimo.
- Paquetes compartidos.
- Lint.
- Formateo.
- Pruebas.
- Pipeline CI.
- OpenAPI.
- Variables de entorno.
- Migraciones.
- Docker Compose para desarrollo local.

ESTRUCTURA REQUERIDA

/apps/web
/apps/api
/apps/worker-crawler
/apps/worker-browser
/packages/domain
/packages/contracts
/packages/evidence
/packages/classification
/packages/security
/packages/shared
/database/migrations
/database/seeds
/docs/adr
/docs/architecture
/docs/testing
/test-lab/sites
/test-lab/fixtures
/test-lab/golden-results

CREAR ADR

- ADR-001-stack-tecnologico.md
- ADR-002-monolito-modular-y-workers.md
- ADR-003-gestion-de-configuracion.md
- ADR-004-estrategia-de-pruebas.md

FUNCIONALIDAD MÍNIMA

La API debe exponer:

GET /health

Respuesta:

{
  "status": "ok",
  "service": "api",
  "version": "<version>"
}

Cada worker debe poder iniciar y responder a una verificación local de salud.

La aplicación web debe mostrar:

- Nombre del producto.
- Versión.
- Estado de conexión con la API.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- El repositorio se instala con un comando documentado.
- Todo el entorno local se levanta con un comando documentado.
- El lint pasa.
- El typecheck pasa.
- Las pruebas pasan.
- OpenAPI se genera correctamente.
- La aplicación web consulta /health.
- No existen secretos en el repositorio.
- Existe un .env.example completo.
- El pipeline CI ejecuta lint, typecheck y pruebas.

No implementes todavía entidades de negocio.

# 5. Etapa 2 — Modelo de dominio y evidencia

Implementa exclusivamente la Etapa 2: Modelo de dominio y evidencia.

OBJETIVO

Crear el modelo común que utilizarán todas las fases posteriores.

No implementes todavía crawling real ni automatización de navegador.

ENTIDADES INICIALES

Implementa:

- Organization
- User
- Project
- Authorization
- Target
- ScanProfile
- Execution
- BrowserSession
- Page
- Form
- FormField
- DataObservation
- DataCategory
- NetworkRequest
- StorageArtifact
- ThirdParty
- ConsentState
- PolicyDocument
- Evidence
- Finding
- ReviewDecision
- Report

PRINCIPIOS DEL MODELO

- Una observación no es un hallazgo.
- Una evidencia puede respaldar múltiples observaciones.
- Un hallazgo puede tener múltiples evidencias.
- Toda evidencia pertenece a una ejecución.
- Toda ejecución pertenece a un proyecto.
- Toda ejecución debe tener un alcance autorizado.
- Toda clasificación puede ser revisada.
- Los valores sensibles deben poder omitirse o almacenarse enmascarados.

ESTADOS DE EXECUTION

- DRAFT
- VALIDATED
- QUEUED
- RUNNING
- PAUSED
- COMPLETED
- COMPLETED_WITH_WARNINGS
- FAILED
- CANCELLED

ESTADOS DE REVIEW

- PENDING
- CONFIRMED
- REJECTED
- RECLASSIFIED

CREAR

1. Diagrama del modelo en /docs/architecture/domain-model.md.
2. ADR para estrategia de identificadores.
3. ADR para almacenamiento de valores enmascarados.
4. Migraciones.
5. Entidades y tipos de dominio.
6. Repositorios.
7. Servicios de aplicación.
8. DTO y contratos OpenAPI.
9. Seeds mínimos.
10. Pruebas unitarias e integración.

API MÍNIMA

Permitir crear y consultar:

- Organización.
- Proyecto.
- Autorización.
- Target.
- Ejecución.
- Página.
- Campo.
- Observación.
- Evidencia.
- Hallazgo.
- Decisión de revisión.

RESTRICCIONES

- No expongas campos internos de auditoría innecesarios.
- No uses cascade delete indiscriminado.
- Mantén historial cuando una entidad sea revisable.
- Los enums compartidos deben vivir en packages/domain o contracts.
- No dupliques tipos entre frontend y backend.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

Mediante API y pruebas debe poder construirse esta cadena:

Organization
→ Project
→ Authorization
→ Target
→ Execution
→ Page
→ Form
→ FormField
→ DataObservation
→ Evidence
→ Finding
→ ReviewDecision

Documenta cualquier decisión que pueda afectar fases futuras.

# 6. Etapa 3 — Autorización, alcance y salvaguardas

Implementa exclusivamente la Etapa 3: Módulo de autorización, alcance y
salvaguardas.

OBJETIVO

Impedir técnicamente que una ejecución opere fuera del alcance aprobado.

FUNCIONALIDADES

Implementa:

- Dominios permitidos.
- Subdominios permitidos.
- Protocolos permitidos.
- Puertos permitidos.
- Rutas permitidas.
- Rutas excluidas.
- Fechas de vigencia.
- Máximo de páginas.
- Profundidad máxima.
- Solicitudes por segundo.
- Concurrencia máxima.
- Tiempo máximo.
- Operaciones HTTP permitidas.
- Uso o no de formularios.
- Uso o no de autenticación.
- Contacto de emergencia.
- User-Agent identificable.
- Kill switch.

NORMALIZACIÓN DE URL

Crea una librería central que:

- Normalice protocolo.
- Normalice host.
- Elimine fragmentos.
- Resuelva rutas relativas.
- Controle puertos.
- Evite bypass por codificación.
- Evite redirecciones fuera de alcance.
- Controle subdominios correctamente.
- Detecte direcciones privadas o loopback no autorizadas.
- Bloquee esquemas no HTTP/HTTPS.

PREVALIDACIÓN

Antes de poner una ejecución en QUEUED debe validarse:

- Autorización vigente.
- Target dentro de alcance.
- Perfil válido.
- Límites consistentes.
- Operaciones permitidas.
- Contacto de emergencia disponible.

KILL SWITCH

Debe existir:

- Cancelación desde API.
- Cancelación desde interfaz.
- Estado CANCELLED.
- Señal a workers.
- Detención segura.
- Registro de quién canceló.
- Marca de tiempo.
- Motivo.

API

Implementa endpoints para:

- Crear alcance.
- Validar URL.
- Simular alcance sin ejecutar.
- Cancelar ejecución.
- Consultar auditoría de decisiones de alcance.

PRUEBAS OBLIGATORIAS

- Dominio válido.
- Dominio no autorizado.
- Subdominio autorizado.
- Subdominio engañoso.
- Redirección externa.
- Ruta excluida.
- Puerto no autorizado.
- URL codificada.
- Autorización vencida.
- Kill switch durante ejecución simulada.

CRITERIO DE ACEPTACIÓN

Ningún worker debe poder recibir una tarea si la ejecución no está VALIDATED.

# 7. Etapa 4 — Laboratorio sintético

Implementa exclusivamente la Etapa 4: Laboratorio sintético y pruebas doradas.

OBJETIVO

Construir sitios controlados que permitan probar el comportamiento del sistema
sin depender de sitios externos.

CREAR LOS SIGUIENTES SITIOS

Sitio A: formulario-simple

- Nombre.
- Correo.
- Teléfono.
- Casilla de privacidad.
- Campo oculto.
- Endpoint local.

Sitio B: cookies-correctas

- Cookie necesaria.
- Analítica desactivada inicialmente.
- Botón aceptar.
- Botón rechazar.
- Configuración personalizada.
- Revocación.

Sitio C: tracking-defectuoso

- Ejecuta tracking antes de la interacción.
- Sigue ejecutando tracking después de rechazar.

Sitio D: spa-dinamica

- React o framework actual del proyecto.
- Formulario generado dinámicamente.
- Navegación sin recarga.
- API JSON.
- localStorage.

Sitio E: datos-sensibles

- Campo de salud.
- Carga de archivo.
- Aviso específico.
- Endpoint multipart.

Sitio F: extranet

- Login.
- Rol cliente.
- Rol supervisor.
- Flujos distintos.
- Datos sintéticos.

RESULTADOS DORADOS

Para cada sitio crea:

- Descripción.
- Datos esperados.
- Formularios esperados.
- Cookies esperadas.
- Solicitudes esperadas.
- Terceros simulados.
- Estados de consentimiento.
- Evidencias esperadas.
- Hallazgos que deberían generarse.
- Comportamientos que no deben generar hallazgo.

DIRECTORIOS

/test-lab/sites/<sitio>
/test-lab/fixtures/<sitio>
/test-lab/golden-results/<sitio>

REQUISITOS

- Todo debe ejecutarse localmente.
- No se deben utilizar servicios externos reales.
- Los terceros deben simularse mediante dominios o servicios locales.
- Los datos de prueba deben ser inequívocamente sintéticos.
- El laboratorio debe integrarse al pipeline CI.

CRITERIO DE ACEPTACIÓN

Los seis sitios deben levantar de forma automatizada y contar con pruebas de
salud y documentación de sus comportamientos esperados.

# 8. Etapa 5.1 — Primer corte vertical del crawler

Implementa exclusivamente el primer corte vertical del crawler pasivo.

OBJETIVO

Permitir que un usuario:

1. Cree una ejecución.
2. Ingrese una URL autorizada.
3. Ejecute el crawler sobre una sola página.
4. Guarde la respuesta.
5. Detecte un formulario.
6. Guarde sus campos.
7. Consulte los resultados.

ALCANCE TÉCNICO

- Sólo HTTP GET.
- Sólo una página.
- Sin seguir enlaces.
- Sin ejecutar JavaScript.
- Sin enviar formularios.
- Sin capturar cuerpos potencialmente grandes sin límite.
- Sólo targets del laboratorio.

IMPLEMENTA

- Job de crawler.
- Worker crawler.
- Descarga segura.
- Timeout.
- Límite de tamaño.
- Registro de estado HTTP.
- Content-Type.
- Título.
- HTML sanitizado como evidencia.
- Detección básica de formularios.
- Detección básica de inputs.
- Persistencia.
- API de resultados.
- Vista web básica.

CORRELACIÓN

Toda operación debe usar:

- execution_id
- correlation_id
- page_id

PRUEBA PRINCIPAL

Ejecutar sobre Sitio A y detectar:

- Formulario.
- Nombre.
- Correo.
- Teléfono.
- Campo oculto.
- Casilla de privacidad.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- La ejecución pasa de VALIDATED a QUEUED, RUNNING y COMPLETED.
- Un error controlado pasa a FAILED.
- El HTML se almacena como evidencia.
- No se siguen enlaces.
- No se envía el formulario.
- La vista permite navegar desde la ejecución hasta el campo detectado.

# 9. Etapa 5.2 — Navegación multipágina

Extiende exclusivamente el crawler pasivo para soportar navegación multipágina.

No modifiques el modelo de dominio salvo necesidad estrictamente demostrada.

IMPLEMENTA

- Extracción de enlaces internos.
- Cola de URLs.
- Normalización centralizada.
- Detección de duplicados.
- Profundidad.
- Máximo de páginas.
- Respeto de rutas excluidas.
- Redirecciones controladas.
- Sitemap.xml.
- robots.txt como evidencia informativa.
- Registro de cobertura.

ACLARACIÓN

robots.txt no debe considerarse una autorización de seguridad ni una prohibición
jurídica. Regístralo sólo como señal técnica y documental.

PRUEBAS

- Sitio con enlaces circulares.
- URL con fragmentos.
- Query strings repetidos.
- Redirección interna.
- Redirección externa.
- Profundidad máxima.
- Máximo de páginas.
- Ruta excluida.

CRITERIO DE ACEPTACIÓN

La ejecución debe producir un inventario sin duplicados y un resumen de:

- URLs descubiertas.
- URLs visitadas.
- URLs omitidas.
- Motivos de omisión.
- Cobertura alcanzada.

# 10. Etapa 5.3 — Formularios y documentos legales

Extiende exclusivamente el crawler pasivo para inventariar formularios,
elementos informativos y documentos legales.

FORMULARIOS

Detecta y persiste:

- action
- method
- enctype
- id
- name
- campos visibles
- campos ocultos
- type
- label
- placeholder
- required
- autocomplete
- pattern
- min
- max
- maxlength
- valores por defecto
- texto de ayuda
- botón de envío
- captcha visible
- texto legal cercano
- enlaces asociados

DOCUMENTOS

Detecta candidatos a:

- Política de privacidad.
- Política de cookies.
- Términos y condiciones.
- Canal de derechos.
- Aviso de privacidad.
- Consentimiento.
- Revocación.

Cada detección debe indicar:

- URL.
- Texto de anclaje.
- Motivo de clasificación.
- Confianza.
- Idioma probable.

NO IMPLEMENTAR TODAVÍA

- Interpretación jurídica.
- NLP generativo.
- Comparación de consentimiento.
- Envío de formularios.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

Sobre el laboratorio, el inventario debe diferenciar:

- Campo visible.
- Campo oculto.
- Campo obligatorio.
- Checkbox.
- Texto informativo.
- Enlace a política.

# 11. Etapa 6.1 — Navegador automatizado básico

Implementa exclusivamente la primera capacidad de navegador automatizado.

OBJETIVO

Renderizar una página con JavaScript y capturar su estado observable.

IMPLEMENTA

- Worker browser con Playwright.
- Contexto aislado por sesión.
- Navegador Chromium.
- Navegación a URL autorizada.
- Timeout.
- Espera configurable.
- Captura de screenshot.
- Captura de DOM renderizado.
- URL final.
- Título.
- Errores de consola.
- Errores de página.
- Estado de ejecución.

SEGURIDAD

- No reutilizar contextos entre organizaciones.
- No persistir perfiles del navegador.
- No seguir descargas.
- No aceptar permisos de cámara, micrófono o geolocalización.
- No enviar formularios.
- No ingresar credenciales.

PRUEBA

Sitio D debe mostrar elementos que no existen en el HTML inicial y sí en el DOM
renderizado.

CRITERIO DE ACEPTACIÓN

Debe ser posible comparar:

- HTML inicial del crawler.
- DOM renderizado.
- Screenshot.

Cada artefacto debe conservar su tipo y hash.

# 12. Etapa 6.2 — Captura de red

Extiende exclusivamente el navegador automatizado para capturar tráfico de red.

CAPTURAR

- URL.
- Método.
- Dominio.
- Tipo de recurso.
- Initiator cuando sea posible.
- Página.
- Momento.
- Encabezados sanitizados.
- Query string sanitizado.
- Content-Type.
- Tamaño.
- Estado HTTP.
- Redirecciones.
- Cuerpo sólo si la configuración lo permite.

ENMASCARAMIENTO OBLIGATORIO

- Authorization.
- Cookie.
- Set-Cookie.
- Contraseñas.
- Tokens.
- API keys.
- Secretos.
- Números de pago completos.
- Valores configurados como sensibles.

CREAR UNA LIBRERÍA CENTRAL DE REDACCIÓN

La redacción no debe implementarse de forma distinta en cada worker.

CLASIFICACIÓN INICIAL DE DESTINO

- FIRST_PARTY.
- THIRD_PARTY.
- UNKNOWN.

No infieras todavía la organización propietaria.

PRUEBAS

- Fetch.
- XMLHttpRequest.
- Beacon.
- Solicitud a dominio local simulado como tercero.
- Encabezado Authorization.
- Query con correo sintético.
- JSON con teléfono sintético.

CRITERIO DE ACEPTACIÓN

Los secretos no deben aparecer ni en logs, ni en API, ni en reportes, ni en
snapshots de pruebas.

# 13. Etapa 6.3 — Cookies y almacenamiento

Extiende exclusivamente el navegador automatizado para capturar almacenamiento
del navegador.

CAPTURAR

- Cookies.
- localStorage.
- sessionStorage.
- IndexedDB.
- Cache Storage.
- Service workers registrados.

POR CADA COOKIE

- Nombre.
- Valor enmascarado.
- Dominio.
- Path.
- Expiración.
- Secure.
- HttpOnly.
- SameSite.
- Momento de aparición.
- Página.
- Estado de consentimiento.
- Fuente probable si puede observarse.

POR CADA ELEMENTO DE STORAGE

- Clave.
- Valor enmascarado.
- Origen.
- Tipo.
- Momento.
- Tamaño.
- Estado de consentimiento.

PRUEBAS

Usa Sitios B, C y D.

CRITERIOS

- Contextos aislados.
- No mezclar resultados entre ejecuciones.
- Los valores completos no deben exponerse por defecto.
- Debe poder configurarse guardar sólo metadatos.

# 14. Etapa 7 — Clasificación determinística de datos

Implementa exclusivamente la Etapa 7: clasificación determinística inicial.

No incorpores todavía modelos generativos.

OBJETIVO

Clasificar campos, parámetros, claves y valores sintéticos mediante reglas
explicables y versionadas.

TAXONOMÍA INICIAL

- NAME
- NATIONAL_IDENTIFIER
- EMAIL
- PHONE
- ADDRESS
- BIRTH_DATE
- GEOLOCATION
- DIGITAL_IDENTIFIER
- EMPLOYMENT_DATA
- FINANCIAL_DATA
- HEALTH_DATA
- BIOMETRIC_DATA
- CHILD_DATA
- AUTHENTICATION_DATA
- UNKNOWN_PERSONAL_DATA
- NON_PERSONAL_SECRET
- UNKNOWN

SEÑALES

- Nombre del campo.
- ID.
- Label.
- Placeholder.
- autocomplete.
- type.
- pattern.
- Texto circundante.
- Formulario.
- URL.
- Endpoint.
- Clave JSON.
- Nombre de cookie.

RESULTADO DE CLASIFICACIÓN

- category
- confidence
- rule_id
- rule_version
- matched_signals
- explanation
- requires_review

IMPLEMENTA

- Registro de reglas.
- Versionamiento.
- Ejecución.
- Persistencia.
- API.
- Vista.
- Revisión manual.
- Métricas de precisión contra golden results.

PRUEBAS OBLIGATORIAS

- Nombre.
- RUT.
- Correo.
- Teléfono.
- Dirección.
- Fecha de nacimiento.
- Salud.
- Identificador de sesión.
- Token.
- Campo ambiguo.

CRITERIO DE ACEPTACIÓN

Toda clasificación debe poder explicarse sin recurrir a una respuesta opaca.

# 15. Etapa 8.1 — Detección de banner y estados

Implementa exclusivamente la primera parte del motor de consentimiento.

OBJETIVO

Detectar interfaces potenciales de consentimiento sin decidir todavía si son
jurídicamente válidas.

DETECTAR

- Banner.
- Modal.
- Botón aceptar.
- Botón rechazar.
- Botón configurar.
- Enlace a política.
- Casillas.
- Casillas premarcadas.
- Categorías visibles.
- Botón guardar preferencias.
- Mecanismo visible de revocación.

MÉTODOS

- Texto.
- Roles accesibles.
- Selectores configurables.
- Atributos aria.
- Patrones de CMP conocidas.
- Revisión manual.

RESULTADO

- Tipo de elemento.
- Selector.
- Texto.
- Visibilidad.
- Confianza.
- Screenshot.
- DOM relacionado.

NO HACER TODAVÍA

- No ejecutar múltiples escenarios.
- No emitir hallazgos jurídicos.
- No depender exclusivamente de nombres de botones.

CRITERIO DE ACEPTACIÓN

Debe detectar correctamente los controles en Sitios B y C.

# 16. Etapa 8.2 — Ejecución de escenarios de consentimiento

Extiende exclusivamente el motor para ejecutar escenarios aislados.

ESCENARIOS

- NO_INTERACTION
- REJECT_ALL
- ACCEPT_ALL
- CUSTOM_SELECTION
- REVOKE
- RETURN_VISIT

REQUISITOS

- Un BrowserContext limpio por escenario inicial.
- Persistencia controlada para RETURN_VISIT y REVOKE.
- Registro de todas las acciones.
- Screenshot antes y después.
- DOM antes y después.
- Cookies antes y después.
- Storage antes y después.
- Tráfico antes y después.
- Manejo de error cuando no existe un control esperado.

CUSTOM_SELECTION

Inicialmente soporta:

- Necessary.
- Analytics.
- Marketing.

Debe ser configurable por sitio.

CRITERIO DE ACEPTACIÓN

Sobre Sitio B:

- Sin interacción no ejecuta analítica.
- Rechazar no ejecuta analítica.
- Aceptar ejecuta analítica.
- Revocar detiene futuras ejecuciones.
- Return visit conserva la elección esperada.

# 17. Etapa 8.3 — Comparador de escenarios

Implementa exclusivamente la comparación de escenarios de consentimiento.

COMPARAR

- Solicitudes de red.
- Dominios.
- Cookies.
- localStorage.
- sessionStorage.
- IndexedDB.
- Scripts ejecutados.
- Identificadores.
- Errores.
- Persistencia de elección.

TIPOS DE DIFERENCIA

- CREATED
- REMOVED
- CHANGED
- EXECUTED_ONLY_IN
- PERSISTED_AFTER
- TRANSMITTED_BEFORE
- UNKNOWN

GENERAR INDICADORES

- Tráfico antes de interacción.
- Tráfico después de rechazar.
- Cookie no esencial antes de aceptar.
- Identificador persistente después de revocar.
- Rechazo sin efecto técnico.
- Diferencia esperada correctamente aplicada.

No llames automáticamente “infracción” a estos indicadores.

CRITERIO DE ACEPTACIÓN

Sitio B no debe producir falsos positivos de rechazo inefectivo.

Sitio C debe mostrar:

- Tracking previo.
- Tracking posterior al rechazo.

# 18. Etapa 9 — Consola de evidencias y revisión humana

Implementa exclusivamente la Etapa 9: repositorio y consola de revisión.

OBJETIVO

Permitir que una persona revise observaciones y las convierta o no en hallazgos.

FLUJO

DataObservation
→ PENDING_REVIEW
→ CONFIRMED / REJECTED / RECLASSIFIED
→ Finding opcional

INTERFAZ

Implementa:

- Lista de ejecuciones.
- Filtros.
- Línea de tiempo.
- Visualización de screenshot.
- Visualización de DOM sanitizado.
- Solicitudes de red.
- Cookies.
- Storage.
- Clasificación.
- Explicación de regla.
- Confianza.
- Comentarios.
- Confirmar.
- Rechazar.
- Reclasificar.
- Crear hallazgo.
- Ver historial.

AUDITORÍA

Registrar:

- Usuario.
- Acción.
- Fecha.
- Valor anterior.
- Valor nuevo.
- Comentario.
- Evidencia consultada.

SEGURIDAD

- Control por organización.
- RBAC.
- URLs firmadas de corta duración para evidencias.
- No exponer rutas internas de almacenamiento.
- No permitir acceso cruzado entre tenants.

CRITERIO DE ACEPTACIÓN

Un analista debe poder navegar desde un hallazgo hasta todas sus evidencias y
hasta la ejecución original.

# 19. Etapa 10 — Reportes

Implementa exclusivamente la Etapa 10: reportes e inventarios.

REPORTES

1. Resumen ejecutivo.
2. Cobertura.
3. Inventario de páginas.
4. Inventario de formularios.
5. Inventario de campos.
6. Inventario de categorías de datos.
7. Inventario de cookies.
8. Inventario de storage.
9. Inventario de terceros.
10. Comparación de consentimiento.
11. Hallazgos.
12. Limitaciones.

EXPORTACIONES

- PDF.
- CSV.
- JSON.
- HAR sanitizado.
- ZIP de evidencias autorizado.

REGLA DE TRAZABILIDAD

Toda afirmación del reporte debe incluir un identificador o enlace interno hacia
la evidencia.

LENGUAJE

Utiliza:

- “Observado”.
- “No observado”.
- “Posible discrepancia”.
- “Requiere revisión”.

No uses conclusiones jurídicas definitivas.

PRUEBAS

- Reporte sin hallazgos.
- Reporte con hallazgos.
- Datos enmascarados.
- Exportación con caracteres especiales.
- Organización A no accede al reporte de B.

CRITERIO DE ACEPTACIÓN

El reporte debe ser regenerable a partir de los datos persistidos sin volver a
ejecutar el scan.

# 20. Etapa 11 — Evaluación autenticada

Implementa exclusivamente la Etapa 11: evaluación autenticada.

OBJETIVO

Permitir recorridos autorizados en extranets e intranets sin exponer
credenciales ni ejecutar operaciones destructivas.

IMPLEMENTA

- CredentialReference.
- Integración con bóveda de secretos.
- Usuarios de prueba.
- Flujos definidos.
- Pasos de navegación.
- Login.
- Reutilización controlada de sesión.
- Roles.
- MFA asistido manualmente.
- Expiración.
- Eliminación de credenciales.
- Registro de acciones.

TIPOS DE PASOS

- NAVIGATE
- FILL
- CLICK
- SELECT
- WAIT
- ASSERT
- SCREENSHOT
- MANUAL_MFA
- STOP_BEFORE_SUBMIT

RESTRICCIONES

- Nunca devolver la contraseña desde API.
- Nunca registrar credenciales.
- No confirmar compras.
- No realizar pagos.
- No eliminar información.
- No modificar perfiles reales.
- No acceder fuera del flujo autorizado.
- No reutilizar sesiones entre roles.

PRUEBA

Usar exclusivamente Sitio F.

CRITERIO DE ACEPTACIÓN

Debe poder comparar datos observados entre rol cliente y supervisor, manteniendo
evidencia y separación de sesión.

# 21. Etapa 12 — Análisis autorizado de frontend

Implementa exclusivamente la Etapa 12: análisis estático de código frontend.

OBJETIVO

Detectar puntos potenciales de captura que no necesariamente fueron ejecutados.

ENTRADAS

- Repositorio local autorizado.
- Archivo comprimido.
- Commit o branch seleccionado.

INICIALMENTE SOPORTAR

- TypeScript.
- JavaScript.
- React.
- Next.js.

DETECTAR

- Inputs.
- Formularios.
- Validadores.
- Modelos.
- fetch.
- XMLHttpRequest.
- Clientes GraphQL.
- Cookies.
- localStorage.
- sessionStorage.
- IndexedDB.
- Geolocalización.
- Cámara.
- Micrófono.
- Clipboard.
- File upload.
- Analytics.
- SDK externos.
- Error monitoring.
- console logs.
- Textos de privacidad.
- Feature flags.

RESULTADO

- Repositorio.
- Commit.
- Archivo.
- Línea.
- Regla.
- Fragmento mínimo.
- Categoría probable.
- Confianza.
- Evidencia E1.
- Relación posible con endpoint o campo dinámico.

SEGURIDAD

- Acceso de sólo lectura.
- No ejecutar scripts del repositorio sin autorización.
- No exponer código completo en reportes.
- Mostrar sólo fragmentos mínimos.
- Eliminar copia temporal según retención configurada.

CRITERIO DE ACEPTACIÓN

Debe distinguir evidencia estática E1 de evidencia dinámica E2 o E3.

# 22. Etapa 13.1 — Análisis de contratos API

Implementa exclusivamente el análisis de contratos API.

SOPORTAR

- OpenAPI 3.x.
- JSON Schema.
- GraphQL Schema.

EXTRAER

- Endpoint.
- Método.
- Parámetros.
- Request body.
- Response body.
- Autenticación declarada.
- Roles declarados si existen.
- Campos.
- Tipos.
- Required.
- Descripciones.
- Ejemplos.
- Deprecación.

CLASIFICAR

Utiliza el mismo motor de clasificación de datos de la Etapa 7.

NO CREAR

- Una taxonomía paralela.
- Nuevas categorías incompatibles.
- Un formato de evidencia distinto.

RESULTADO

Cada campo debe producir evidencia E1 y poder relacionarse con observaciones
dinámicas por endpoint y nombre.

CRITERIO DE ACEPTACIÓN

Un campo “email” declarado en OpenAPI debe vincularse, cuando corresponda, con
la solicitud dinámica al mismo endpoint.

# 23. Etapa 13.2 — Análisis backend y persistencia

Implementa exclusivamente el análisis autorizado de backend y persistencia.

ALCANCE INICIAL

Selecciona un stack concreto ya presente en el laboratorio o fixtures del
proyecto. No intentes soportar todos los lenguajes simultáneamente.

DETECTAR

- Controladores.
- Rutas.
- DTO.
- Validaciones.
- Servicios.
- Repositorios.
- Entidades ORM.
- Consultas.
- Colas.
- Webhooks.
- Correos.
- Exportaciones.
- Caché.
- Archivos.
- Integraciones externas.
- Logs.

PERSISTENCIA

Extrae metadatos de:

- Tablas.
- Columnas.
- Tipos.
- Relaciones.
- Comentarios.
- Índices.
- Históricos.
- Auditoría.
- Temporales.

No leas valores reales salvo configuración y autorización explícitas.

NIVELES

- Código: E1.
- Procesamiento confirmado por trazas autorizadas: E4.
- Persistencia confirmada por metadatos o acceso autorizado: E5.

CRITERIO DE ACEPTACIÓN

Debe ser posible representar:

Campo frontend
→ Endpoint
→ DTO
→ Servicio
→ Entidad
→ Columna

aunque algunos vínculos queden como inferidos.

# 24. Etapa 13.3 — Análisis de logs y telemetría

Implementa exclusivamente el análisis de logs y telemetría.

OBJETIVO

Detectar presencia potencial de datos personales, credenciales o secretos en
registros técnicos autorizados.

FUENTES

- Logs de aplicación.
- Logs HTTP.
- Trazas.
- APM.
- Eventos.
- Colas.
- Dead-letter queues.
- Archivos de log.

DETECTAR

- RUT.
- Correo.
- Teléfono.
- Dirección.
- Tokens.
- Authorization.
- Cookies.
- Password.
- Cuerpos de formularios.
- Datos sensibles.
- Identificadores sintéticos del laboratorio.

MODO SEGURO

- Procesar localmente cuando sea posible.
- No copiar logs completos.
- Guardar fragmentos mínimos.
- Enmascarar valores.
- Registrar hash y ubicación.
- Permitir sólo metadatos.

HALLAZGOS

No declarar exposición definitiva si sólo existe coincidencia de patrón.

Distinguir:

- Coincidencia probable.
- Coincidencia confirmada con dato sintético.
- Secreto técnico.
- Dato personal.
- Falso positivo.

CRITERIO DE ACEPTACIÓN

El valor completo de un token nunca debe aparecer en pantalla, API, log interno
ni reporte.

# 25. Etapa 14 — Linaje integral

Implementa exclusivamente la Etapa 14: correlación y linaje integral.

OBJETIVO

Unir evidencias estáticas, dinámicas y de persistencia dentro del mismo modelo.

NODOS

- Page.
- Form.
- FormField.
- FrontendVariable.
- NetworkRequest.
- ApiEndpoint.
- DtoField.
- BackendService.
- Queue.
- DatabaseTable.
- DatabaseColumn.
- StorageObject.
- ThirdParty.

ARISTAS

- CONTAINS
- CAPTURES
- MAPS_TO
- TRANSMITS_TO
- RECEIVED_BY
- PROCESSED_BY
- STORED_IN
- SENT_TO
- LOGGED_IN
- DERIVED_FROM

ESTADOS DE VÍNCULO

- CONFIRMED
- INFERRED_HIGH
- INFERRED_LOW
- REJECTED
- PENDING

MÉTODOS DE CORRELACIÓN

- ID sintético.
- Endpoint.
- Nombre.
- Esquema.
- Tipo.
- Posición.
- Mapeo de código.
- Confirmación humana.

INTERFAZ

- Grafo.
- Vista tabular.
- Filtros.
- Explicación del vínculo.
- Confianza.
- Evidencia.
- Corrección manual.

CRITERIO DE ACEPTACIÓN

Nunca mostrar un vínculo inferido como confirmado.

# 26. Etapa 15 — Motor de discrepancias legal-técnicas

Implementa exclusivamente la Etapa 15: motor de discrepancias entre
comportamiento y documentación.

OBJETIVO

Comparar información declarada con comportamiento observado sin emitir
conclusiones jurídicas automáticas.

EXTRAER DE POLÍTICAS

- Categorías de datos.
- Finalidades.
- Base de licitud declarada.
- Destinatarios.
- Terceros.
- Transferencias.
- Retención.
- Derechos.
- Consentimiento.
- Revocación.
- Perfilamiento.
- Decisiones automatizadas.

ENFOQUE

Comienza con:

1. Reglas determinísticas.
2. Diccionarios.
3. Patrones.
4. Secciones.
5. Revisión humana.

La integración con IA generativa debe quedar detrás de feature flag y no ser la
única fuente de hallazgos.

DISCREPANCIAS

- DATA_OBSERVED_NOT_DECLARED
- THIRD_PARTY_OBSERVED_NOT_DECLARED
- PURPOSE_NOT_FOUND
- RETENTION_NOT_FOUND
- TRANSFER_NOT_FOUND
- TRACKING_BEFORE_CHOICE
- TRACKING_AFTER_REJECTION
- IDENTIFIER_AFTER_REVOCATION
- PRECHECKED_CONSENT
- POLICY_NOT_ACCESSIBLE
- POLICY_WITHOUT_VERSION

SALIDA

- Tipo.
- Evidencias técnicas.
- Evidencias documentales.
- Confianza.
- Limitaciones.
- Revisión requerida.
- Redacción prudente.

CRITERIO DE ACEPTACIÓN

La ausencia de una base de licitud en el sitio no debe transformarse
automáticamente en “tratamiento ilícito”.

# 27. Etapa 16 — Monitoreo continuo

Implementa exclusivamente la Etapa 16: monitoreo continuo y comparación de
versiones.

OBJETIVO

Detectar cambios relevantes sin confundir cambios del sitio con cambios del
motor de análisis.

IMPLEMENTA

- Ejecuciones programadas.
- Baseline.
- Comparación entre ejecuciones.
- Versionamiento de crawler.
- Versionamiento de browser worker.
- Versionamiento de reglas.
- Versionamiento de taxonomía.
- Nuevas páginas.
- Nuevos formularios.
- Nuevos campos.
- Nuevas cookies.
- Nuevos terceros.
- Nuevos endpoints.
- Cambios de políticas.
- Cambios de consentimiento.
- Alertas.

TIPOS DE CAMBIO

- TARGET_CHANGE
- SCANNER_CHANGE
- RULE_CHANGE
- CLASSIFICATION_CHANGE
- CONFIGURATION_CHANGE
- UNKNOWN_CHANGE

REGLA

No generar alerta atribuible al sitio si la diferencia se explica únicamente
por una nueva versión del clasificador.

INTERFAZ

- Línea de tiempo.
- Diff.
- Evidencia anterior.
- Evidencia nueva.
- Causa probable.
- Confirmación humana.

CRITERIO DE ACEPTACIÓN

Una nueva regla de clasificación no debe reportarse como un nuevo campo capturado
por el sitio.

# 28. Etapa 17 — Hardening y productización

Implementa exclusivamente la Etapa 17: hardening y productización.

OBJETIVO

Preparar el sistema para una evaluación piloto con clientes reales.

SEGURIDAD

- MFA.
- RBAC.
- Segregación de tenants.
- Bóveda de secretos.
- Cifrado en tránsito.
- Cifrado en reposo.
- URLs firmadas.
- Auditoría inmutable.
- Rate limiting.
- Protección CSRF.
- Cabeceras seguras.
- Gestión de dependencias.
- SAST.
- DAST controlado.
- Gestión de vulnerabilidades.
- Prueba de penetración planificada.

PRIVACIDAD DEL PRODUCTO

- Retención configurable.
- Eliminación por proyecto.
- Eliminación por organización.
- Enmascaramiento.
- Minimización.
- Exportación.
- Restricción de acceso.
- No entrenamiento con evidencia de clientes.
- Evidencia de eliminación.
- Política de respaldo.

OPERACIÓN

- Backups.
- Restauración probada.
- Métricas.
- Alertas.
- Runbooks.
- Reintentos.
- Dead-letter queue.
- Escalamiento.
- Health checks.
- Readiness checks.
- Disaster recovery.
- Control de costos.

MODALIDADES

Documenta preparación para:

- SaaS multicliente.
- Instancia dedicada.
- Nube del cliente.
- On-premise.

PILOTO

Crea un flujo operativo para:

1. Registrar cliente.
2. Registrar autorización.
3. Configurar alcance.
4. Ejecutar.
5. Revisar.
6. Generar reporte.
7. Cerrar.
8. Eliminar credenciales.
9. Aplicar retención.
10. Entregar evidencia de cierre.

CRITERIO DE ACEPTACIÓN

Ejecutar una prueba integral sobre el laboratorio simulando el ciclo completo
de un cliente.

# 29. Prompt para corregir una etapa sin avanzar

Cuando una etapa falle o requiera ajustes, utilizar este prompt:

Corrige exclusivamente los defectos encontrados en la Etapa <NOMBRE Y NÚMERO>.

NO AVANCES A OTRA ETAPA.

CONTEXTO

Los siguientes problemas fueron observados:

<PEGAR PROBLEMAS, ERRORES O RESULTADOS DE PRUEBAS>

INSTRUCCIONES

1. Reproduce cada problema.
2. Identifica la causa raíz.
3. Determina si el error se encuentra en:
   - Contrato.
   - Dominio.
   - Infraestructura.
   - Interfaz.
   - Prueba.
   - Fixture.
   - Resultado dorado.
4. Corrige la causa raíz, no sólo el síntoma.
5. No introduzcas excepciones locales si el problema pertenece a una librería
   compartida.
6. Agrega una prueba de regresión por cada defecto.
7. Ejecuta todas las pruebas de la etapa y las etapas anteriores.
8. Documenta los cambios.
9. Confirma que no se alteró el alcance funcional.

Entrega:

- Causa raíz.
- Archivos modificados.
- Pruebas agregadas.
- Resultados.
- Riesgos residuales.

# 30. Prompt de revisión de coherencia entre etapas

Se recomienda ejecutar este prompt después de cada release:

Realiza una revisión de coherencia arquitectónica del repositorio hasta la
Etapa <NÚMERO>.

NO IMPLEMENTES FUNCIONALIDAD NUEVA.

REVISA

1. Duplicación de entidades.
2. Duplicación de tipos.
3. Duplicación de utilidades.
4. Contratos inconsistentes.
5. Estados incompatibles.
6. Migraciones problemáticas.
7. Evidencias sin ejecución.
8. Observaciones tratadas erróneamente como hallazgos.
9. Clasificaciones sin versión.
10. Inferencias sin confianza.
11. Datos sensibles sin enmascaramiento.
12. Errores sin correlation_id.
13. Logs con secretos.
14. Dependencias innecesarias.
15. Acoplamiento indebido.
16. Violaciones de separación por tenant.
17. Pruebas faltantes.
18. Golden results desactualizados.
19. Documentación contradictoria.
20. Código de fases futuras introducido prematuramente.

ENTREGA

- Hallazgos ordenados por severidad.
- Archivo y línea.
- Impacto.
- Recomendación.
- Cambios mínimos necesarios.
- Aspectos que no requieren corrección.

No realices refactorizaciones masivas sin justificar su necesidad.

# 31. Prompt para generar el backlog de una etapa

Antes de implementar una etapa grande, puede utilizarse:

Descompón exclusivamente la Etapa <NÚMERO Y NOMBRE> en un backlog apto para
vibe coding.

NO ESCRIBAS CÓDIGO.

Cada tarea debe representar aproximadamente entre medio día y dos días de
trabajo humano equivalente.

PARA CADA TAREA INCLUYE

- ID.
- Título.
- Objetivo único.
- Dependencias.
- Archivos o módulos afectados.
- Contratos involucrados.
- Entradas.
- Salidas.
- Casos de error.
- Pruebas unitarias.
- Pruebas de integración.
- Criterios de aceptación.
- Archivos prohibidos.
- Riesgos.
- Definition of Done.

REGLAS

- No mezclar frontend, backend y worker si no es un corte vertical pequeño.
- No crear tareas como “implementar módulo completo”.
- No adelantar trabajo de etapas futuras.
- Identificar explícitamente el camino crítico.
- Identificar tareas paralelizables.
- Incluir una tarea final de regresión y documentación.

Entrega el backlog en orden recomendado de ejecución.

# 32. Prompt para implementar una tarea individual

Implementa exclusivamente la tarea <ID Y NOMBRE> perteneciente a la Etapa
<NÚMERO>.

OBJETIVO

<OBJETIVO ÚNICO>

DEPENDENCIAS

<DEPENDENCIAS>

CONTRATOS VIGENTES

<CONTRATOS>

ARCHIVOS PERMITIDOS

<ARCHIVOS O CARPETAS>

ARCHIVOS PROHIBIDOS

<ARCHIVOS O CARPETAS>

ENTRADAS

<ENTRADAS>

SALIDAS

<SALIDAS>

CASOS DE ERROR

<CASOS>

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

<CRITERIOS>

PRUEBAS OBLIGATORIAS

<PRUEBAS>

RESTRICCIONES

- No implementes tareas posteriores.
- No modifiques contratos fuera de alcance.
- No desactives pruebas.
- No agregues dependencias sin justificación.
- Mantén compatibilidad con las etapas anteriores.
- Utiliza las librerías compartidas existentes.
- Registra correlation_id.
- Enmascara datos sensibles.
- Documenta cualquier desviación.

Antes de modificar código, informa brevemente:

1. Archivos que revisarás.
2. Archivos que modificarás.
3. Riesgos de regresión.
4. Enfoque elegido.

Al terminar, entrega:

- Resumen.
- Archivos modificados.
- Pruebas agregadas.
- Resultado de comandos.
- Limitaciones.
- Confirmación de que no avanzaste a otra tarea.

# 33. Secuencia práctica recomendada de ejecución

Para comenzar el proyecto, la primera serie concreta debería ser:

1. Prompt Maestro.
2. Etapa 0.
3. Revisión de coherencia.
4. Etapa 1.
5. Revisión de coherencia.
6. Etapa 2.
7. Revisión de coherencia.
8. Etapa 3.
9. Etapa 4.
10. Etapa 5.1.
11. Corrección de defectos.
12. Revisión de coherencia de Release 0 y primer corte vertical.
13. Etapa 5.2.
14. Etapa 5.3.
15. Etapa 6.1.
16. Etapa 6.2.
17. Etapa 6.3.
18. Etapa 7.
19. Revisión de coherencia de Release 1.
20. Etapas 8.1, 8.2 y 8.3.
21. Etapa 9.
22. Etapa 10.
23. Revisión integral de Release 2.

La primera demostración funcional debe producir esta cadena:

Proyecto
→ autorización
→ URL
→ ejecución
→ página
→ formulario
→ campo
→ clasificación
→ evidencia
→ revisión
→ reporte

La segunda demostración funcional debe producir:

Sin interacción
vs.
Rechazar
vs.
Aceptar
vs.
Revocar

con diferencias verificables en:

- Cookies.

- Storage.

- Tráfico.

- Terceros.

- Identificadores.

- Evidencias.